차세대 인텔리전트 웹 에디터

Phase 1 — MVP 개발 계획서

TypeScript + Vanilla Web Components 기반 구현 가이드

| 기술 스택 | TypeScript 5.x + Web Components v1 + Vite |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 0 ~ 6개월 (26주) |
| 목표 | X-Free Editor 5 기능 완전 대체 + IE 의존성 제거 |
| 포함 문서 | CLAUDE.md · 폴더구조 · 스프린트 계획 · 프롬프트 전략 |

# 1. 아키텍처 개요

## 1.1 기술 스택 선정 이유

Selection API, Range API, MutationObserver 등 복잡한 저수준 DOM API를 직접 다루는 에디터 코어에서 TypeScript는 런타임 오류를 컴파일 단계에서 차단합니다. Web Components는 이 코어를 프레임워크 독립적인 <poa-editor> 커스텀 엘리먼트로 패키징하여, 어떤 SPA에도 import 한 줄로 임베딩 가능하게 합니다.

| 분류 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 언어 | TypeScript 5.x | DOM API 타입 안전성, 복잡한 Selection/Range 오류를 편집기에서 즉시 탐지 |
| 컴포넌트 | Web Components (Custom Elements v1) | 프레임워크 독립 — React/Vue/Angular 어디서든 <poa-editor> 태그로 임베딩 |
| 빌드 | Vite 5 + vite-plugin-dts | 빠른 HMR, ESM 라이브러리 번들 생성, .d.ts 자동 출력 |
| 클립보드 | Clipboard API + DOMPurify | 비동기 붙여넣기, 외부 Word/HWP HTML 정제 (XSS 방어) |
| 이미지 편집 | Canvas API + OffscreenCanvas | 자르기·회전·반전 — 외부 의존성 없음, Web Worker 오프로딩 |
| 저장/자동저장 | File System Access API + idb (IndexedDB) | 로컬 파일 시스템 접근, 자동저장 10개 이력 |
| 테스트 유닛 | Vitest | Vite와 동일한 설정 공유, TypeScript 네이티브 |
| 테스트 E2E | Playwright | 실제 브라우저 contenteditable 시나리오 검증 |
| 코드 품질 | ESLint + Prettier | TypeScript ESLint 룰셋, import 정렬 자동화 |
| 패키지 관리 | pnpm | node_modules 공유로 디스크 절약, workspace 지원 |

## 1.2 레이어드 아키텍처

에디터는 4개 레이어로 분리됩니다. 상위 레이어는 하위 레이어에만 의존하며, 역방향 의존은 금지합니다.

| 레이어 | 경로 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Public API Layer | src/index.ts | 외부 소비자가 import하는 진입점. 타입 + 팩토리 함수만 노출 |
| Component Layer | src/components/ | Web Components — <poa-editor>, <poa-toolbar>, <poa-dialog-*> |
| Module Layer | src/modules/ | 기능 단위 모듈 (edit/insert/table/format/file/view) |
| Core Engine | src/core/ | EditorCore, CommandManager, HistoryManager, SelectionManager |
| Utils | src/utils/ | DOMPurify 래퍼, 타입 가드, 이벤트 버스, 색상 유틸 |

💡  핵심 원칙: Core Engine은 DOM에 직접 의존하지 않는 순수 TypeScript 클래스로 작성합니다. DOM 조작은 Module Layer에서 Core의 Command를 받아 실행합니다. 이 구조가 Vitest 유닛 테스트를 가능하게 합니다.

# 2. 프로젝트 초기화 & 폴더 구조

## 2.1 초기화 명령어

# 1. 프로젝트 초기화

pnpm create vite poa-editor --template vanilla-ts

cd poa-editor

# 2. 의존성 설치

pnpm add dompurify idb

pnpm add -D @types/dompurify vitest @vitest/ui

pnpm add -D playwright @playwright/test

pnpm add -D eslint @typescript-eslint/eslint-plugin prettier

pnpm add -D vite-plugin-dts

# 3. CLAUDE.md 생성 (본 문서 Section 4 내용 붙여넣기)

touch CLAUDE.md

# 4. 폴더 구조 생성

mkdir -p src/{core/{commands,history,selection},components/dialogs,modules/{edit,insert,table,format,file,view},utils}

mkdir -p tests/{unit,e2e} demo

## 2.2 전체 폴더 구조

poa-editor/

├── src/

│   ├── core/                    # 에디터 엔진 (프레임워크 무관)

│   │   ├── commands/           # 커맨드 패턴 구현체

│   │   │   ├── BaseCommand.ts  # 추상 커맨드 인터페이스

│   │   │   ├── FormatCommand.ts # Bold/Italic/Underline/Strike

│   │   │   ├── InsertCommand.ts # 이미지/링크/표/기호 삽입

│   │   │   └── TableCommand.ts  # 셀 병합/분할/행열 CRUD

│   │   ├── history/            # Undo/Redo

│   │   │   ├── HistoryManager.ts # 100스텝 스택 관리

│   │   │   └── Snapshot.ts       # DOM 직렬화/복원

│   │   ├── selection/          # Selection/Range 유틸

│   │   │   └── SelectionManager.ts

│   │   ├── EditorCore.ts      # 메인 진입점 클래스

│   │   └── types.ts             # 공용 타입 정의

│   ├── components/              # Web Components

│   │   ├── PoaEditor.ts         # <poa-editor> 루트

│   │   ├── Toolbar.ts           # <poa-toolbar>

│   │   ├── StatusBar.ts         # 글자수·페이지 상태

│   │   └── dialogs/             # 다이얼로그 컴포넌트

│   │       ├── ImageDialog.ts

│   │       ├── LinkDialog.ts

│   │       ├── TableDialog.ts

│   │       ├── FindReplaceDialog.ts

│   │       └── ImageEditDialog.ts

│   ├── modules/                # Phase 1 기능 모듈

│   │   ├── edit/               # P1-04 편집 기능

│   │   │   ├── ClipboardHandler.ts

│   │   │   ├── FindReplace.ts

│   │   │   └── ImageEditor.ts  # Canvas 기반

│   │   ├── insert/             # P1-05, P1-07

│   │   │   ├── ImageInserter.ts

│   │   │   ├── MultiImageUploader.ts

│   │   │   ├── LinkInserter.ts

│   │   │   └── BookmarkManager.ts

│   │   ├── table/              # P1-06 표 기능

│   │   │   ├── TableBuilder.ts

│   │   │   ├── CellMerger.ts

│   │   │   └── TableNavigator.ts

│   │   ├── format/             # P1-02 서식

│   │   │   ├── FormatPainter.ts

│   │   │   └── ListManager.ts

│   │   ├── file/               # P1-03 파일 관리

│   │   │   ├── FileManager.ts

│   │   │   └── AutoSave.ts    # IndexedDB

│   │   └── view/               # P1-08 보기 모드

│   │       ├── ViewManager.ts

│   │       └── PageView.ts

│   ├── utils/

│   │   ├── dom.ts              # DOMPurify 래퍼, 타입 가드

│   │   ├── color.ts            # 색상 대비율 계산 (WCAG)

│   │   └── eventBus.ts         # 모듈 간 이벤트 통신

│   └── index.ts              # Public API 진입점

├── tests/

│   ├── unit/                   # Vitest

│   └── e2e/                    # Playwright

├── demo/                       # 개발용 데모 페이지

├── CLAUDE.md                 # Claude Code 작업 지침 ★

├── vite.config.ts

├── tsconfig.json

├── .eslintrc.json

└── package.json

📌  각 파일의 역할이 단일 책임 원칙(SRP)을 따르도록 설계했습니다. ClipboardHandler는 클립보드만, ImageEditor는 Canvas 편집만 담당합니다.

# 3. 스프린트 계획 (26주)

총 11개 스프린트, 각 1~4주 단위로 진행합니다. 각 스프린트는 독립 배포 가능한 기능 단위로 구성됩니다.

S1-S2 (1-2주) · P1-01a  ─  EditorCore + CommandManager

- EditorCore 클래스: contenteditable 루트 초기화, 이벤트 위임 설정

- CommandManager: execute(cmd), undo(), redo() 인터페이스 정의

- BaseCommand 추상 클래스: execute/undo 메서드 + 메타데이터 타입

- FormatCommand 구현: Bold, Italic, Underline, Strike (Selection API)

- Vitest 유닛 테스트: FormatCommand 정확도 검증

✅ 산출물: EditorCore.ts + 3개 FormatCommand 동작 확인

S3-S4 (3-4주) · P1-01b  ─  HistoryManager (Undo/Redo)

- HistoryManager: Command 스택 (maxSize=100), undo/redo 포인터 관리

- Snapshot 직렬화: innerHTML 기반 DOM 스냅샷 → gzip 압축 (CompressionStream)

- 자동저장 체크포인트와 History 스택 분리 설계

- 툴바 Undo/Redo 버튼 활성화 상태 바인딩

- Playwright E2E: Ctrl+Z 10회 후 복원 정확도 테스트

✅ 산출물: Undo/Redo 100스텝 동작, Ctrl+Z/Y 단축키 연결

S5-S6 (5-6주) · P1-02  ─  기본 서식 툴바

- <poa-toolbar> Web Component: Shadow DOM + CSS Custom Properties 테마

- 폰트 종류/크기/줄간격/글자간격 드롭다운

- 글자색/배경색 피커 (HSL 슬라이더, <input type="color"> 폴백)

- 수평 정렬 (left/center/right/justify), 들여쓰기/내어쓰기

- 서식 상태 동기화: selectionchange 이벤트 → 툴바 버튼 활성화 반영

✅ 산출물: 완성된 <poa-toolbar> — 서식 변경 즉시 반영

S7-S8 (7-8주) · P1-03  ─  파일 관리 (저장·자동저장)

- FileManager: 새 문서/열기/저장 (File System Access API + showOpenFilePicker)

- HTML·TXT 포맷 읽기/쓰기, DOMPurify 파일 열기 시 정제

- AutoSave: IndexedDB (idb) — 5분 간격, 최대 10개 이력, 타임스탬프 인덱스

- 환경 설정 다이얼로그: 문서 제목, 언어, 기본 폰트, 자동저장 시간

- Unsaved 변경 감지 → 브라우저 닫기 전 beforeunload 경고

✅ 산출물: 파일 열기/저장/자동저장 완전 동작

S9-S10 (9-10주) · P1-04  ─  편집 기능 (클립보드·찾기·이미지편집)

- ClipboardHandler: Clipboard API async read/write, 외부 HTML 붙여넣기 DOMPurify 정제

- Ctrl+Shift+V: 서식 없는 텍스트 붙여넣기 (plaintext 모드)

- FindReplace: TreeWalker 텍스트 노드 순회, CSS Custom Highlight API, 정규식 모드

- ImageEditor (Canvas API): 자르기(비율 고정), 우/좌 90° 회전, 수평/수직 반전, 크기 조절

- OffscreenCanvas + Web Worker: 이미지 처리 UI 블로킹 방지

✅ 산출물: 클립보드/찾기바꾸기/이미지편집 완전 동작

S11-S13 (11-13주) · P1-05  ─  이미지 삽입 모듈

- ImageInserter: URL 입력 + 파일 업로드 (FormData → REST API)

- MultiImageUploader: input[multiple] + DataTransfer, 업로드 큐 진행률 UI

- 이미지 속성 패널: alt (필수), title, width/height/border/align, ID/Class

- alt 빈값 저장 불가 처리 + 삽입 후 경고 배너 (접근성 P2 사전 준비)

- 파일 확장자 화이트리스트 (jpg/png/gif/webp/svg), 총 20MB 제한

✅ 산출물: 단일·다중 이미지 업로드, 속성 편집 완전 동작

S14-S17 (14-17주) · P1-06  ─  표 관리 모듈

- TableBuilder: 비주얼 그리드 피커 (10×10), 캡션/summary/thead 위치 설정

- CellMerger: Shift+Click 다중 선택 → colspan/rowspan 자동 계산, 비직사각형 선택 오류 안내

- 셀 분할: 수평/수직 방향, 인접 셀 크기 재조정

- 셀 속성: 테두리(종류/두께/색), 배경색, 들여쓰기, ID/Class

- 행/열 삽입·삭제 컨텍스트 메뉴, Tab 키 다음 셀 이동, 마지막 Tab → 자동 행 추가

✅ 산출물: 표 CRUD 완전 동작 (병합/분할 포함)

S18-S19 (18-19주) · P1-07  ─  하이퍼링크·책갈피

- LinkInserter: URL 유효성 (URL 생성자), target 옵션, _blank → rel="noopener noreferrer" 자동 주입

- BookmarkManager: <a id="bm-{nanoid}"> 삽입, 책갈피 목록 CRUD 패널

- 하이퍼링크 다이얼로그 책갈피 탭: 생성된 책갈피 드롭다운 연동

- 링크 hover 툴팁: URL 미리보기 (CSS Popover API)

- 날짜/시간 삽입: Intl.DateTimeFormat 포맷 프리셋 5종

✅ 산출물: 하이퍼링크·책갈피 완전 동작

S20-S22 (20-22주) · P1-08  ─  보기 모드 & 레이아웃

- ViewManager: Design / HTML / Preview / Text / Page 5모드 전환

- HTML 뷰: CodeMirror 6 구문 강조 (선택적 의존성)

- Page 뷰: A4 크기 렌더링, 여백 조절 (px 단위), 책갈피 기반 페이지 카운터

- 전체화면 (Fullscreen API), 눈금자 (CSS ruler), 그리드 오버레이

- 페이지 분할: <hr class="x-page-break">, CSS @media print 처리

✅ 산출물: 5모드 뷰 전환 완전 동작

S23-S24 (23-24주) · P1-QA  ─  서식 모듈 + 통합 QA

- 서식 복사/붙여넣기/제거 (Format Painter)

- 글머리 기호/번호 (LevelFormat), 위·아래 첨자, 수직 정렬

- 객체 들여쓰기/내어쓰기

- Playwright E2E 전체 시나리오 커버리지 80% 달성

- Chrome / Edge / Firefox / Safari 크로스브라우저 검증

✅ 산출물: Phase 1 전체 기능 통합 완료

S25-S26 (25-26주) · P1-REL  ─  빌드·배포·문서화

- Vite 라이브러리 모드 빌드: ESM + CJS + UMD 세 가지 번들

- vite-plugin-dts: TypeScript 타입 선언 자동 생성

- npm 패키지 배포 준비: package.json exports 맵, README

- Storybook (선택): 컴포넌트 문서 자동화

- CHANGELOG.md 작성, Semantic Versioning 1.0.0 태깅

✅ 산출물: npm 배포 가능한 패키지 완성

# 4. CLAUDE.md — Claude Code 작업 지침

아래 내용을 프로젝트 루트의 CLAUDE.md 파일에 그대로 붙여넣으세요. Claude Code는 대화 시작 시 이 파일을 자동으로 읽고 프로젝트 컨텍스트로 활용합니다.

# CLAUDE.md — poa-editor Phase 1 개발 지침

# TypeScript + Vanilla Web Components 기반 웹 에디터

## 프로젝트 개요

- 목표: X-Free Editor 5 기능을 IE 없이 현대 브라우저에서 완전 재현

- 언어: TypeScript 5.x (strict: true)

- 컴포넌트: Vanilla Web Components (Custom Elements v1)

- 빌드: Vite 5 + vite-plugin-dts

- 테스트: Vitest (unit) + Playwright (E2E)

## 아키텍처 규칙

1. Core Engine은 DOM에 직접 접근 금지 — 순수 TypeScript 클래스만 허용

2. 모든 DOM 조작은 Module Layer에서 수행

3. 모듈 간 통신은 eventBus.ts를 통해서만 수행 (직접 import 금지)

4. Web Component는 Shadow DOM 사용, 스타일 누출 방지

5. 외부 사용자 입력(클립보드/파일/URL)은 반드시 DOMPurify 정제 후 삽입

## 파일 작성 규칙

- 파일당 단일 책임: 1파일 = 1클래스 또는 1함수 그룹

- 파일 크기 상한: 300줄 초과 시 분리 검토

- export: named export만 사용 (default export 금지)

- any 타입 사용 금지 — unknown 또는 구체 타입 사용

- 주석: JSDoc 형식, 한국어 허용

## 구현 우선순위 (Phase 1 순서)

1. [S1-S2]  EditorCore + CommandManager + FormatCommand

2. [S3-S4]  HistoryManager (Undo/Redo 100스텝)

3. [S5-S6]  <poa-toolbar> Web Component + 기본 서식

4. [S7-S8]  FileManager + AutoSave (IndexedDB)

5. [S9-S10] ClipboardHandler + FindReplace + ImageEditor

6. [S11-S13] ImageInserter + MultiImageUploader

7. [S14-S17] TableBuilder + CellMerger + TableNavigator

8. [S18-S19] LinkInserter + BookmarkManager

9. [S20-S22] ViewManager (5-Mode) + PageView

10.[S23-S24] FormatPainter + ListManager + 통합 QA

11.[S25-S26] 빌드·배포·문서화

## Claude Code 작업 요청 템플릿

각 스프린트 시작 시 아래 형식으로 요청하세요:

[스프린트 ID]를 구현해줘.

- 구현 대상: [파일 목록]

- 의존 파일: [이미 완성된 파일 목록]

- 완료 조건: [테스트/동작 기준]

- 주의사항: [특이 사항]

## 금지 사항

- React / Vue / Angular 등 UI 프레임워크 도입 금지

- jQuery 사용 금지

- document.execCommand() 사용 금지 (deprecated) — Selection API 사용

- innerHTML 직접 할당 금지 — DOMPurify.sanitize() 래퍼 사용

- eval() 및 Function() 생성자 사용 금지

## 테스트 기준

- 유닛 테스트 커버리지: Core Engine 90% 이상

- E2E 시나리오 커버리지: Phase 1 기능 80% 이상

- 크로스브라우저: Chrome / Edge / Firefox / Safari 최신 버전

- Lighthouse 접근성 점수: 85 이상 (Phase 1 기준)

## 브랜치 전략

- main: 배포 브랜치 (직접 push 금지)

- develop: 통합 브랜치

- feature/[sprint-id]-[기능명]: 스프린트별 작업 브랜치

예) feature/S1-editor-core, feature/S7-autosave

## 커밋 메시지 컨벤션

feat(scope): 한국어 설명   # 새 기능

fix(scope): 한국어 설명    # 버그 수정

test(scope): 한국어 설명   # 테스트 추가

refactor(scope): 설명      # 리팩터링

예) feat(history): HistoryManager Undo/Redo 100스텝 구현

💡  CLAUDE.md는 Claude Code가 처음 실행될 때 자동으로 읽힙니다. 스프린트가 진행되면서 완료된 항목을 체크(✅)로 표시하면 다음 대화에서 중복 작업을 방지할 수 있습니다.

# 5. Claude Code 프롬프트 전략

각 스프린트를 Claude Code에 요청할 때 아래 패턴을 따르면 일관된 품질의 코드를 얻을 수 있습니다. 대표 스프린트 4개의 실제 프롬프트 예시를 제공합니다.

## 5.1 효과적인 프롬프트 패턴

| 패턴 | 적용 방법 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| 컨텍스트 제공 | CLAUDE.md를 읽고 + 이전 완료 스프린트 명시 | 중복 작업 방지, 의존성 자동 파악 |
| 구현 대상 명시 | 파일 경로까지 정확히 나열 | 범위 초과 구현 방지 |
| 완료 조건 정량화 | 테스트 케이스 개수, 특정 동작 명시 | 애매한 결과물 방지 |
| 금지 사항 포함 | execCommand 금지 등 CLAUDE.md 핵심 규칙 재상기 | 아키텍처 오염 방지 |
| 폴백 명시 | 브라우저 미지원 API 대체 방법 안내 | 호환성 이슈 사전 차단 |

## 5.2 스프린트별 프롬프트 예시

### ▶ S1-S2 · EditorCore + CommandManager

CLAUDE.md를 읽고 S1-S2 스프린트를 구현해줘.

구현 대상:

- src/core/types.ts          (EditorConfig, Command 인터페이스)

- src/core/commands/BaseCommand.ts

- src/core/commands/FormatCommand.ts  (Bold, Italic, Underline, Strike)

- src/core/EditorCore.ts

- tests/unit/FormatCommand.test.ts

완료 조건:

- EditorCore 인스턴스 생성 후 contenteditable div에 mount 가능

- bold() 실행 시 선택 텍스트에 <strong> 적용, 재실행 시 해제

- Vitest 테스트 3개 이상 통과

주의사항:

- document.execCommand 절대 사용 금지

- Selection API + Range API 기반으로 구현

- Core 클래스는 DOM import 없이 순수 TypeScript

### ▶ S3-S4 · HistoryManager

S1-S2가 완료된 상태에서 S3-S4를 구현해줘.

구현 대상:

- src/core/history/Snapshot.ts      (innerHTML 직렬화 + CompressionStream)

- src/core/history/HistoryManager.ts (100스텝 스택, 자동저장 체크포인트 분리)

- EditorCore에 undo()/redo() 통합

- 툴바 Undo/Redo 버튼 활성화 상태 연결

- tests/unit/HistoryManager.test.ts

완료 조건:

- Ctrl+Z 10회 후 모든 이전 상태 정확히 복원

- undo 스택 빈 경우 버튼 비활성화

- Playwright E2E: 텍스트 입력 → 5회 undo → 원상 복구

### ▶ S7-S8 · FileManager + AutoSave

S5-S6 툴바 완료 후 S7-S8을 구현해줘.

구현 대상:

- src/modules/file/FileManager.ts   (File System Access API)

- src/modules/file/AutoSave.ts      (idb, 5분 간격, 최대 10개)

- src/components/dialogs/SettingsDialog.ts

완료 조건:

- HTML/TXT 파일 열기/저장 동작

- 5분 후 IndexedDB에 자동저장 기록 확인 가능

- 저장 기록 목록에서 복원 가능

- 미저장 상태에서 탭 닫기 시 beforeunload 경고

주의사항:

- File System Access API 미지원 브라우저 폴백: <a download> 방식

### ▶ S14-S17 · 표 관리 모듈

S9-S13 완료 후 S14-S17 표 모듈을 구현해줘.

구현 대상:

- src/modules/table/TableBuilder.ts   (비주얼 그리드 피커 포함)

- src/modules/table/CellMerger.ts     (colspan/rowspan 자동 계산)

- src/modules/table/TableNavigator.ts (Tab 키 네비게이션)

- src/components/dialogs/TableDialog.ts

- tests/unit/CellMerger.test.ts

완료 조건:

- 5×4 표 삽입 후 셀 3개 병합 → colspan/rowspan 값 정확

- 비직사각형 선택 시 "병합 불가" 안내 표시

- 마지막 셀에서 Tab → 새 행 자동 추가

- 캡션/summary 속성 설정 저장 확인

주의사항:

- 셀 병합 시 내용 결합 방식: 첫 번째 셀 내용 유지 (나머지 빈 셀 제거)

⚠️  스프린트 시작 전 반드시 이전 스프린트의 테스트가 전부 통과하는지 확인하세요. 테스트가 실패한 상태에서 다음 스프린트를 진행하면 의존성 오류가 누적됩니다.

# 6. 핵심 코드 패턴 레퍼런스

### ▶ Command 패턴 + HistoryManager

// src/core/commands/BaseCommand.ts

export interface Command {

readonly name: string;

execute(): void;

undo(): void;

}

// src/core/history/HistoryManager.ts

export class HistoryManager {

private stack: Command[] = [];

private pointer = -1;

private readonly maxSize = 100;

push(cmd: Command): void {

this.stack.splice(this.pointer + 1);  // 분기 제거

this.stack.push(cmd);

if (this.stack.length > this.maxSize) this.stack.shift();

else this.pointer++;

}

undo() { if (this.canUndo()) this.stack[this.pointer--].undo(); }

redo() { if (this.canRedo()) this.stack[++this.pointer].execute(); }

canUndo() { return this.pointer >= 0; }

canRedo() { return this.pointer < this.stack.length - 1; }

}

### ▶ AutoSave (IndexedDB + idb)

// src/modules/file/AutoSave.ts

import { openDB } from 'idb';

const DB_NAME = 'poa-editor-autosave';

const STORE = 'snapshots';

const MAX_ENTRIES = 10;

export async function saveSnapshot(html: string): Promise<void> {

const db = await openDB(DB_NAME, 1, {

upgrade(db) { db.createObjectStore(STORE, { autoIncrement: true }); }

});

const tx = db.transaction(STORE, 'readwrite');

await tx.store.put({ html, savedAt: Date.now() });

const keys = await tx.store.getAllKeys();

if (keys.length > MAX_ENTRIES)

await tx.store.delete(keys[0]);  // 오래된 항목 제거

await tx.done;

}

### ▶ ClipboardHandler (DOMPurify 정제)

// src/modules/edit/ClipboardHandler.ts

import DOMPurify from 'dompurify';

export function registerPasteHandler(root: HTMLElement): void {

root.addEventListener('paste', async (e) => {

e.preventDefault();

const html = e.clipboardData?.getData('text/html');

const text = e.clipboardData?.getData('text/plain');

const clean = html

? DOMPurify.sanitize(html, { USE_PROFILES: { html: true } })

: (text ?? '');

document.execCommand('insertHTML', false, clean);

});

}

📌  위 코드 스니펫을 Claude Code에 제공하면 일관된 스타일로 나머지 모듈이 구현됩니다. CLAUDE.md에 "레퍼런스 코드 참조" 섹션을 추가하거나 src/core/types.ts에 핵심 인터페이스를 먼저 정의해두면 효과적입니다.